| ACTA DE REUNIÓN N°_____ |  |  |  |  |  | FECHA DE LA REUNIÓN |  | DIA |  |  | MES | AÑO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | HORA DE INICIO |  |  |  |  |  |  |
| REUNIÓN INTERNA |  |  |  | x | DEPARTAMENTO / CIUDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| REUNIÓN EXTERNA |  |  |  |  | DEPENDENCIA QUE PRESIDE |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMA |  |  | La reunión se centró en el seguimiento del desarrollo de una aplicación chatbot, abordando un problema crítico de conectividad. Los participantes discutieron la imposibilidad de acceder al servicio data.minambiente.gov.co desde la VPN y desde el contenedor Docker de la aplicación, a pesar de que la conexión entre el front, back y el modelo había sido exitosa previamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO |  |  | El objetivo principal fue diagnosticar la causa raíz de estas fallas de red y definir acciones inmediatas para restablecer la funcionalidad de la aplicación. Adicionalmente, se revisó el progreso en la integración de los componentes y se planificaron los siguientes pasos para la carga de datos y la posible publicación del servicio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDEN DEL DÍA / AGENDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TEMA |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |
| 1 | Revisión del estado de la conexión entre componentes del chatbot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Diagnóstico de problemas de conectividad desde VPN y entre servicios internos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Definición de acciones para la carga de información al modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Discusión sobre herramientas de monitoreo de endpoints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Evaluación de la publicación del servidor en Internet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ASISTENTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NOMBRE | FIRMA | ASISTENCIA |  | ENTIDAD/ DEPENDENCIA |
|  |  |  | PRESENCIAL | VIRTUAL |  |
| 1 | Leonardo Andres Ibañez Tirado |  |  |  |  |
| 2 | Luis Gabriel Moreno Sandoval |  |  |  |  |
| 3 | Cesar Leonardo Guevara Rodriguez |  |  |  |  |
| 4 | Yorman Benavides Montenegro |  |  |  |  |
| 5 | Erica Marcela Osorio Dallos |  |  |  |  |

| SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES (Si los hay) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | TEMA | RESPONSABLE | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 |  |  |  |  |  |

| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La reunión se centró en el seguimiento del desarrollo de una aplicación chatbot, abordando un problema crítico de conectividad. Los participantes discutieron la imposibilidad de acceder al servicio data.minambiente.gov.co desde la VPN y desde el contenedor Docker de la aplicación, a pesar de que la conexión entre el front, back y el modelo había sido exitosa previamente. El objetivo principal fue diagnosticar la causa raíz de estas fallas de red y definir acciones inmediatas para restablecer la funcionalidad de la aplicación. Adicionalmente, se revisó el progreso en la integración de los componentes y se planificaron los siguientes pasos para la carga de datos y la posible publicación del servicio. Avances: - Yorman Benavides Montenegro: Se logró la conexión entre el front, el back y el modelo del chatbot, y se realizaron pruebas que confirmaron la comunicación entre los entornos. - Cesar Leonardo Guevara Rodriguez: Desde el servidor donde está montado el chatbot, las pruebas de conectividad al servicio data.minambiente.gov.co salieron bien, y el Swagger UI respondió correctamente a las peticiones internas. Dificultades: - Yorman Benavides Montenegro: Desde afuera, conectado por VPN, ya no se puede ver el data.minambiente.gov.co, lo que indica que el sistema no está funcionando. Se sospecha de credenciales vencidas o problemas de conexión. - Luis Gabriel Moreno Sandoval: Se observa un error de timeout (504) y un 'closer' al intentar la conexión, lo que sugiere que las máquinas no se están viendo entre sí o hay un problema de red. - Cesar Leonardo Guevara Rodriguez: Con la VPN activa, no se puede ver el servicio data.minambiente.gov.co ni el curso, lo que indica un problema de permisos o configuración de la VPN. - Leonardo Andres Ibañez Tirado: Experimentó el mismo error de conectividad en el pasado al intentar acceder al servicio, lo que requirió la generación de un caso GEMA para su solución. Preguntas y respuestas: - P: ¿Entonces arrancamos o nos esperamos? R: Podemos arrancar, Los Ángeles se conecta en 15 minutos. - P: Yorman, ¿cómo les fue con el tema de la conexión con el rack? R: Se logró la conexión entre front, back y modelo. Quedó pendiente alimentar el rack con más información y ahora no puedo ver el data.minambiente.gov.co desde la VPN. - P: ¿Qué herramienta utilizan para verificar que los endpoints están activos? R: Actualmente no tenemos una herramienta para monitorear. - P: ¿Leo, tienes la VPN activa? R: Sí, estoy accediendo con eso al servicio. - P: ¿Cómo es el usuario y contraseña para ingresar al chatbot? R: Se los coloco por el chat. - P: ¿El código ya está en algún repositorio? R: Solo una parte, creo que solo el repositorio para el front y el back. - P: ¿El servicio data.minambiente.gov.co no está publicado, es solo interno? R: Sí, es interno. Si se necesitara publicar, sería un esfuerzo considerable. - P: ¿Nos vemos en 8 días para la próxima reunión? R: Sí, está perfecto, mismo día y misma hora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCLUSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El problema principal es una falla de conectividad de red/VPN que impide que la aplicación chatbot acceda al servicio data.minambiente.gov.co, especialmente desde conexiones VPN externas y desde el contenedor Docker. Aunque la conectividad interna entre servidores parece funcionar, el acceso de la aplicación está bloqueado. César generará un caso GEMA para abordar los permisos de VPN y red. Adicionalmente, Yorman revisará el front-end, y el equipo continuará cargando documentos. Luis Gabriel explorará la posibilidad de hacer el servidor accesible públicamente y solicitará una herramienta de monitoreo. Se programó una reunión de seguimiento en 8 días para revisar el progreso de estas acciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LISTA DE EVIDENCIAS (Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotografías, videos, informes, entre otros) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPROMISOS (Si los hay) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | COMPROMISO |  | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO |  |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN |  |  |
| 1 | Pedir una herramienta de monitoreo (Grafana) para desplegar y monitorear servicios de forma proactiva. |  | Luis Gabriel Moreno Sandoval |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Revisar la parte del front-end para solucionar el problema de respuesta desde el Swagger. |  | Yorman Benavides Montenegro |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Generar un caso GEMA para solicitar la revisión de permisos de VPN y acceso a la red, ya que el segmento de VPN no permite ver el servidor del chatbot. |  | Cesar Leonardo Guevara Rodriguez |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Continuar con la carga de los demás documentos al modelo. |  | Yorman Benavides Montenegro |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Compartir el documento con la información de cada trámite que se está agregando para el front-end. |  | Cesar Leonardo Guevara Rodriguez |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Enviar la información necesaria para el documento de trámites. |  | Luis Gabriel Moreno Sandoval |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Recibir el documento con la información de trámites. |  | Leonardo Andres Ibañez Tirado |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Iniciar la gestión para que el servidor del chatbot sea accesible desde Internet. |  | Luis Gabriel Moreno Sandoval |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Si aplica): |  |  |  | DIA |  | MES |  | ANO |  |  |
| NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ |  |  | FECHA | DIA |  |  | MES |  |  | AÑO |